竞 标 报 价 函

南宁绿港建设投资集团有限公司：

经认真研究贵司提供的《银凯、现代、宏象标准厂房总平给水管道漏水检测工程工程询价函》，我单位符合竞标条件要求，并自愿承接银凯、现代、宏象标准厂房总平给水管道漏水检测工程。

我方作如下承诺：

一、我司中标后，将在接到贵司指令之日起20天内完成以上厂房的漏水检测定位工作。

二、我方的报价为：综合单价   元/点，最终费用以检测定位的点数乘以单价。

此综合单价包含为完成本次检测所需的所有工作费用，包括但不限于：人工费、机械费、管理费、利润、税金、安全文明施工费、检测点上障碍物移除、清理、恢复等所有费用，在合同实施过程中，综合单价单价不做调整。若检测不到漏水点，我司不收取任何费用。

三、我司同意以下条款：

（一）价款支付：

1、1、无工程无预付款，漏水点检测定位完成并移交检测资料（一式叁份）给贵司后，经我司申请，贵司15天内向我司支付漏水点数乘以中标单价的30%；待贵司开挖确认最终漏水的点数后，经我司申请，贵司在收到申请后15天内向我司支付检测费用余款（检测费用余款=贵司开挖确认的实际检测漏水点数×中标单价-已支付费用）。

2、贵司付款前，我司提供相应等额合规的增值税普通发票，否则贵司有权延期支付工程款并且不构成违约。

（二）其他：

1、如贵司根据我司漏水检测定位点开挖检查发现无渗漏现象，我司将承担该点位置开挖、恢复、清理等全部费用，且我司愿意承担该检测点的误测赔偿金，每点赔偿金的金额为我司所报的综合单价，贵司可以从工程款内扣除以上款项，不足部分由我司补足。

2、如我司未能在20天内完成银凯、现代、宏象标准厂房总平给水管道漏水检测工程，每延误一天，我司愿意支付违约金1000元给贵司，如延期超过10天（含10天），贵司可以单方面解除合同，无须承担责任。

3、如贵司未能按时付款给我司，贵司应向我司支付违约金，违约金为贵司应付未付金额的万分之四/每天。

报价单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人：

联系电话：

日期：

附件：1、营业执照及资质证书复印件加盖公章（注：放在文件袋外无需密封，在提交文件时一并提交）。

2、授权委托书原件、受委托人身份证及法定代表人身份证复印件加盖公章（注：放在文件袋外无需密封，在提交文件时一并提交）

3、本报价函须密封送达，否则拒绝接收。